PROPUESTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Sistema de Gestión Operativa

Cliente:  Cooperativa Progresemos

Desarrollador:  Alejandro M. Torres

Contacto:  alejandro.torres0826@gmail.com

Fecha:  Junio 2026

Duración estimada:  6 – 7 meses

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se desarrolla la plataforma operativa digital integral de la Cooperativa Progresemos — un sistema web moderno, seguro y escalable que centraliza las operaciones de las áreas comercial, financiera, de seguros y de crédito, con acceso tanto para empleados como para asociados.

El proyecto evoluciona el sistema anterior (Platinum) y los procesos manuales existentes, construyendo una plataforma unificada que crece módulo a módulo sobre una infraestructura compartida al rededor de un Núcleo central. El plazo estimado de entrega completa es de 6 a 7 meses.

FASE 1 — ACTUAL

Para garantizar el éxito del proyecto, es esencial iniciar con el desarrollo del núcleo del sistema. Esta estructura centralizará operaciones críticas como la gestión de bases de datos, la seguridad, los portales de acceso y la asignación granular de permisos. Además, integrará la sincronización de datos corporativos, las notificaciones en tiempo real y el despliegue automatizado bajo estrictas pruebas de calidad. Posteriormente, se llevará a cabo la modernización del módulo de Sorteos, adaptándolo para que opere de manera fluida y nativa sobre esta nueva plataforma modular y escalable.

Módulo 1 — Core del sistema

Infraestructura base que soporta todos los módulos actuales y futuros.

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Base de datos | migraciones, PKs UUID, borrado lógico, índices de performance |
| Autenticación empleados | Login/logout JWT en cookie HttpOnly, rate limiting, flujo de aprobación |
| Portal de asociados | Acceso independiente por cédula, mis datos, cambio de contraseña |
| Sistema de permisos ACL | Permisos granulares por módulo y acción (READ/WRITE/DELETE) por usuario |
| Módulo Admin | Gestión de usuarios: crear, aprobar, roles, permisos, auditoría completa |
| Módulo Asociados | Padrón con búsqueda avanzada, filtros, paginación, importación CSV |
| Módulo Empresas | Listado de empresas vinculadas con estado y asociados activos |
| Módulo Perfil | Consulta y edición de datos propios, cambio de contraseña |
| Notificaciones en tiempo real | Socket.IO, persistencia en DB, bell dropdown, filtrado por permisos |
| Tests de integración | 64 pruebas automáticas en 6 módulos contra base de datos real |
| CI/CD | GitHub Actions: verificación automática del sistema en cada actualización |

Módulo 2 — Migración de datos

Incluido en el valor del Core. Traslado completo del historial desde el sistema anterior.

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Script de sincronización | Lectura de solo lectura desde Railway, upsert idempotente de empresas, asociados, boletos y logs |
| Casos especiales | Normalización de nombres, encoding corrupto, mapeo de acciones, contraseñas por defecto |
| Re-sync incremental | Modo dry-run y ejecución real; seguro de correr múltiples veces sin duplicar datos |

Módulo 3 — Sorteos

Adaptación y rediseño del módulo existente en el sistema anterior, integrado al nuevo Core.

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de boletos | Grid 1.000 celdas, máquina de estados, transacciones con control de concurrencia |
| Asignación directa | Buscador de asociado, selección de boleto, confirmación y registro de auditoría |
| Solicitudes de asociados | Portal para solicitar/retirar bonos; empleado aprueba o rechaza con notificación |
| Empresas por sorteo | Toggle de habilitación por empresa, solo asociados de empresas activas participan |
| Panel de participantes | Tabla paginada con búsqueda, historial por asociado, exportación Excel |
| Estadísticas | Métricas, gráficas, mapa SVG de Colombia interactivo, exportación PDF |
| Registro de ganadores | Registro oficial por número, historial y exportación PDF |

FASE 2 — EN DESARROLLO

Los siguientes módulos serán desarrollados durante los próximos meses, en el orden acordado con la gerencia.

Módulo 4 — Financiero

Gestión del flujo de caja, facturación, pagos a proveedores y vencimientos de la cooperativa.

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Flujo de caja | Registro de ingresos y egresos, balance por período, proyecciones |
| Control de facturas | Registro, seguimiento y estado de facturas emitidas y recibidas |
| Pagos a proveedores | Gestión de proveedores, programación de pagos, historial |
| Vencimientos | Alertas automáticas de vencimientos próximos, calendario de obligaciones |
| Reportes financieros | Exportación de estados financieros por período en Excel y PDF |
| Auditoría | Registro de todas las acciones sobre registros financieros con actor y timestamp |

Módulo 5 — Seguros

Gestión de pólizas de seguros de la cooperativa (familiares, vehiculares, funeraria, entre otros). Conciliación automática entre la base de datos interna y los reportes de las aseguradoras.

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de pólizas | Registro y seguimiento de pólizas activas por tipo (familiar, vehicular, funeraria, etc.) |
| Conciliación automática | Cruce entre DB interna y reportes de aseguradoras para verificar congruencia de pagos |
| Alertas de inconsistencias | Notificación automática cuando lo pagado no coincide con los activos en sistema |
| Portal del asociado | Consulta de pólizas activas, coberturas y vigencias desde el portal propio |
| Vencimientos y renovaciones | Alertas de pólizas próximas a vencer, historial de renovaciones |
| Reportes | Exportación de cartera de seguros por tipo, estado y período |

Módulo 6 — Motor de Estados (Crédito)

Seguimiento de las etapas del proceso de crédito con auditoría efectiva en cada transición de estado.

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Máquina de estados de crédito | Definición de etapas del proceso, transiciones válidas y reglas de negocio |
| Seguimiento por solicitud | Vista de estado actual, historial completo de etapas y responsables |
| Auditoría de transiciones | Registro de quién cambió el estado, cuándo y con qué justificación |
| Alertas y notificaciones | Notificación a responsables en cada cambio de etapa |
| Panel de control | Vista consolidada de solicitudes por etapa, tiempos promedio y cuellos de botella |
| Reportes de gestión | Exportación del estado de cartera de créditos por etapa y período |

Módulo 7 — Cobros Patronales

Automatización de los cobros patronales a empresas y particulares.

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Generación y Envío Automático | Sistema automatizado para la creación de cuentas de cobro mensuales y su envío directo al correo electrónico registrado de cada empresa. |
| Gestión de Facturación | Módulo centralizado para listar empresas, visualizar el histórico completo de facturas, gestionar estados (pagadas, pendientes, en mora) y realizar la causación mensual. |
| Cálculo de Mora y Sanciones | Motor de reglas que identifica los meses de retraso y aplica automáticamente los intereses o sanciones correspondientes sobre el saldo. |
| Portal Empresarial | Interfaz web exclusiva donde cada empresa puede acceder para consultar su información, estado de cuenta y documentos de interés. |
| Trazabilidad y Gestión | Bitácora de historial que registra todas las acciones, cambios y comunicaciones realizadas sobre cada cuenta o empresa. |
| Semáforo de Cumplimiento | Sistema de calificación visual (estilo semáforo) basado en el score o hábito de pago de cada empresa para evaluar su riesgo. |
| Sistema de Alertas y Notificaciones | Notificaciones preventivas sobre fechas de vencimiento y alertas masivas a los asociados en caso de impago o mora de su empresa. |
| Flujos de Aprobación | Proceso definido para la validación y autorización de pagos antes de su aplicación definitiva en el sistema. |

Módulos adicionales — Por definir

Una vez entregados los módulos anteriores, se definirán en conjunto con la gerencia los módulos restantes para completar la cobertura operativa de la cooperativa. Cada módulo adicional se cotizará individualmente según el alcance acordado.

RESUMEN ECONÓMICO

| Módulo | Estado | Valor |
| --- | --- | --- |
| Core del sistema + Migración de datos | Por desarrollar | $1.300.000 |
| Sorteos | Por Actualizar | $300.000 |
| Patronales | Por desarrollar | $1.700.000 |
| Financiero | Por desarrollar | $1.200.000 – $2.000.000 |
| Seguros | Por desarrollar | $1.500.000 – $2.500.000 |
| Motor de Estados — Crédito | Por desarrollar | $1.200.000 – $1.800.000 |
| Módulos adicionales | Por definir | A cotizar |
| TOTAL ESTIMADO (sin módulos por definir) |  | $5.500.000 – $8.900.000 COP |

* Los valores de los módulos por desarrollar son estimados y podrán ajustarse según el alcance definitivo acordado con la gerencia.

CRONOGRAMA ESTIMADO

| Período | Módulo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Mes 1–2 | Core + Migración + Sorteos | Entregado — plataforma base operativa |
| Mes 3 | Financiero | Flujo de caja, facturas, proveedores, vencimientos |
| Mes 4 | Seguros | Gestión de pólizas, conciliación automática, portal asociado |
| Mes 5 | Motor de Estados | Seguimiento de crédito, auditoría de transiciones, reportes |
| Mes 6–7 | Módulos adicionales | Por definir con la gerencia |

CONDICIONES COMERCIALES

Garantía

- Soporte de bugs sin costo adicional por 30 días calendario post-entrega de cada módulo

- Correcciones de comportamiento y ajustes menores incluidos en el período de garantía

Modelo de cobro

- 50% al inicio de cada módulo · 50% contra entrega funcional

- Evidencia de entrega: Plataforma operativa en el servidor.

Despliegue y Operación

- No está incluido el costo mensual/anual del servidor y demás servicios de suscripción que sean necesarios para el funcionamiento normal.

_________________________

Alejandro M. Torres

Ingeniero de Sistemas y Telecomunicaciones

Universidad Católica de Pereira

alejandro.torres0826@gmail.com